|  | abacoqd QUICK DEVELOPMENTS |
| --- | --- |

ÁBACO JORNADA

Respuesta a la revisión técnica

Documento para el equipo de desarrollo

Autora: Svetlana

9 de octubre de 2026

Responde al documento de Pablo del mismo día.

Objetivo Explicar con palabras sencillas qué ya hace la aplicación y qué falta todavía. Conservamos lo que funciona. Lo que Pablo marcó como riesgo se dice aquí con claridad.

GUÍA DE LECTURA

Índice

| 01 Lo que ya está hecho | 3 |
| --- | --- |
| 02 Lo que falta corregir | 4 |
| 03 Documentación | 5 |
| 04 Mejoras y puntos a revisar | 6 |
| 05 Acuerdos | 7 |

Cómo leer las marcas

HECHO  ·  Ya está en la aplicación y se puede probar.

EN PARTE  ·  Está empezado. Falta cerrarlo.

PENDIENTE  ·  Todavía no está hecho. No conviene fiarse del registro real hasta corregirlo.

En una frase La documentación y el fichaje sin internet ya están resueltos. Las horas que se pueden sumar de más, las dos correcciones a la vez y el borrado de prueba siguen abiertos.

Lo que ya está hecho

HECHO · C1 · La documentación del proyecto Antes el README solo explicaba Laravel. Ahora hay una carpeta docs/ y el README enlaza cada documento. Otra persona puede ver el alcance, las reglas, las decisiones y cómo arrancar las pruebas.

HECHO · C2 · El fichaje sin conexión Si no hay internet, el fichaje no se guarda ni se envía solo más tarde. La pantalla dice «No guardado: sin conexión». Cuando vuelve la red, en la pantalla de inicio hay un botón Comunicar incidencia. Abre otra pantalla: se escribe qué pasó y las horas de inicio y de fin. El servidor guarda quién lo declara y a qué hora lo recibe. No es un fichaje en directo ni un olvido.

HECHO · El calendario lo ve también la trabajadora Ana puede abrir Calendario y ver los festivos de Madrid. No puede añadir festivos ni marcar un fallo común. Eso sigue siendo de la responsable.

Las pruebas automáticas pasan: 43 pruebas y 236 comprobaciones. La de la incidencia de conexión está incluida. La revisión de Pablo se hizo sobre una versión anterior, con 18 pruebas.

Lo que falta corregir

Estos tres puntos siguen abiertos. Hasta cerrarlos, los registros no son fiables del todo.

PENDIENTE · C3 · Las horas pueden sumar de más Si se corrige una hora, dos ratos de la misma jornada pueden pisarse. Ocho horas reales pueden contarse como once. Una reunión también puede repetir un rato que ya estaba anotado. Con la jornada abierta, Hoy puede enseñar una cifra y el registro o el CSV otra. Hay que impedir que los ratos se pisen y usar el mismo cálculo en todas las pantallas.

PENDIENTE · C4 · Dos correcciones a la vez Si dos personas cambian el mismo rato seguidas, el inicio puede quedar a las 17:00 y el fin a las 10:00. La aplicación mira la hora que había en pantalla y no vuelve a leer el registro al guardar. Hay que comprobarlo dentro de la misma operación.

PENDIENTE · C5 · La demostración no está aislada Ana y Marta pueden borrar el fichaje de hoy. Las cuentas de prueba salen en la pantalla de entrada. Eso vale para practicar. No debe existir cuando haya datos reales.

Documentación

La carpeta docs/ ya forma parte del proyecto. El README ya no se limita a explicar Laravel. Enlaza estos documentos.

docs/alcance.md Qué incluye Jornada y qué queda fuera.

docs/plan.md Qué está hecho, qué falta y cuándo se da por terminado.

docs/reglas-jornada.md Horario, pausa, olvidos, festivos y qué pasa sin internet.

docs/decisiones.md Qué se decidió, por qué y qué se descartó.

docs/reuniones.md La revisión del 9 de octubre y lo que sigue pendiente.

docs/instalacion-operacion.md Cómo instalar, actualizar, copiar y restaurar.

docs/pruebas.md Qué está probado y qué defectos siguen abiertos.

Cada acuerdo lleva fecha, tema, decisión, motivo, responsable y estado. Solo está pendiente lo que el código todavía no cumple. AGENTS.md y CLAUDE.md siguen siendo la guía genérica de Laravel: no son el plan del proyecto.

Mejoras y revisiones

PENDIENTE · Avisos al cambiar el horario Si se cambia el horario, hoy se quitan de la cuenta todos los avisos anteriores de esa persona. Solo deberían salir los de los días afectados.

PENDIENTE · Quién cierra y cuándo Se guarda la hora de salida. Falta guardar, aparte, quién la declaró y en qué momento, de forma que una corrección posterior no borre esa historia.

PENDIENTE · El histórico muestra 60 días Mi registro enseña como máximo 60 jornadas, sin páginas ni filtro. Hay que poder ver el resto.

EN PARTE · Dos horarios el mismo día Si se guardan dos horarios con la misma fecha, la aplicación se queda con el último. Conviene dejar esa regla escrita.

EN PARTE · La frase «No es una hora extra» Sigue en pantalla. Enseñar que hay horas de más solo dice cómo se ve. No decide si esas horas son extra.

EN PARTE · Explicar no cierra el día Escribir una explicación marca el aviso como respondido. Eso no debería dar la salida por hecha ni borrar un olvido que ya estaba confirmado.

EN PARTE · Los márgenes y la prueba real Tener menos de 8 avisos no convierte un día sin cerrar en un día correcto. Falta probar de verdad la caída de internet, el cambio de cuenta, la sesión caducada, restaurar una copia y dos cambios a la vez.

Acuerdos

Acordado · Fichaje con conexión Jornada es la aplicación web. Un fichaje solo vale cuando hay conexión y el servidor lo confirma. Eso ya ocurre.

Acordado · Una caída de internet es una incidencia Ya está hecho. La pantalla dice «No guardado: sin conexión». Después se declaran las horas, con el motivo, la persona y la hora en que el servidor las recibe.

Sigue pendiente con Pablo Confirmar el centro y quién actualiza el calendario. La aplicación usa los festivos del municipio de Madrid para toda la plantilla.